| ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫ |  | ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МАСЛИХАТ |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________________________________________________ |  |  |
| 140000, Павлодар қаласы, Сәтпаев көшесi, 49 телефоны (7182) 32-22-25, факс 32-56-79 ________________№__________________________________________________________ |  | 140000, г. Павлодар, ул. Сатпаева, 49 телефон (7182) 32-22 25, факс 32-56-79 |

Руководителю

управления здравоохранения

Павлодарской области					                                                        ШАМЕТЕКОВУ И.М.

В период 2023-2025 года в рамках реализации предвыборной Дорожной карты  на  исполнении находится пункт 41  «Строительство 18 сельских медицинских объектов в рамках программы Плана развития региона». Если в 2024 году должны были реализоваться и сданы в эксплуатацию 4 медицинского объекта (МП в с. Долгое, ВА в с. Им. Омарова, ВА в с. Луганск, ФАП в с. Конырозек). В 2025 году должно было быть произведено строительство 5 медицинских объектов (ФАП с. Байдала, пристройка к ВА п. Ленинский, МП в с. Саты, ВА с. Ефремовка, МП в с. Акши ). К сожалению, по итогам 2024 года и первого полугодия  ни одно мероприятие данного пункта не исполнено.

К сведению, во время выезда в с. Саты Майского района, члены выездной группы стали свидетелями того, что в селе отсутствует элементарное помещение для обслуживания и оказания услуг медицинской помощи для населения. Руководством Майского района вопрос отсрой необходимости строительства медицинского пункта в селе Саты поднимался неоднократно. Медицинский сотрудник вынужден оказывать медицинские услуги в  неприспособленном для работы помещении. Это говорит о том, что вопрос строительства медицинских объектов  не имеет конкретного, актуального анализа с изучением дефицита потребности, что впервую очередь предусматривает каждое мероприятие предвыборной Дорожной карты.

В связи с этим,   в качестве депутата за которым зареплен данный пункт, предлагаю Вам организовать выездные мероприятия с участием членов депутатской фракции для изучения потребности и необходимости строительства медицинских объектов в вышеуказанных населенных пунктах с учетом расположения села и численности населения, отдаленности от районного центра. А также, рекомендую взять под личный контроль решение вопроса строительства медицинского пункта в с. Саты Майского района.

Кроме этого, прошу Вас дать разъяснение и предоставить информацию о текущей ситуации по реализации исполнения мероприятий в срок установленный Законодательством Республики Казахстан.

Депутат                                                                         С. Абдраманова