На № 1-11/636                                                                   Депутату

от 12.06.2024 г.                                                                 областного маслихата

Джусуповой Н. Г.

Уважаемая Нагимаш Гарифоллаевна!

На Ваш депутатский запрос касательно реконструкции водопровода села Аккулы, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области (далее – Управление) сообщает следующее.

В 2021-2022 годах акиматом района Аккулы велась реализация проекта «Реконструкция водопровода села Аккулы». Подрядной организацией была определена компания ТОО «МОНОЛИТ». Было проложено 3,7 км водопроводной сети. Работы по наружной сети водоснабжения внутри села завершены. Протянута линия электропередач на 1-ю насосную                                 станцию (2,6 км). Однако, в 2023 году подрядной организацией работы по завершению проекта не были начаты, договор с ТОО «МОНОЛИТ» был расторгнут, в связи с невыполнением подрядчиком договорных обязательств. Финансовые средства, предусмотренные на 2023 год, секвестрированы.

На сегодняшний день проведена корректировка проектно-сметной документации (заключение экспертизы № KazEE-0018/24 от 26.03.2024 года). Общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 335 млн.тг. Бюджетная заявка на выделение средств по данному проекту будет подана при уточнении областного бюджета 2024 года.

| И.о. руководителя управления | К. Арынова |
| --- | --- |

Маратов Ф.

654504

12.06.2024 ж.

№ 1-11/636                                                                   Облыстық мәслихат                                                   депутаты

Н. Г. Джусуповаға

Құрметті Нағимаш Ғарифоллақызы!

Павлодар облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) Аққулы ауылының су құбырын қайта жаңартуға қатысты депутаттық сұратуыңызға келесіні хабарлайды.

2021-2022 жылдары Аққулы ауданының әкімдігі «Аққулы ауылының су құбырын қайта жаңарту» жобасын іске асырды. Мердігер ұйым «МОНОЛИТ» ЖШС компаниясын анықтады. 3,7 км су құбыры желісі салынды. Ауыл ішіндегі сыртқы сумен жабдықтау желісі бойынша жұмыстар аяқталды. 1-ші сорғы станциясына (2,6 км) электр беру желісі тартылды. Алайда, 2023 жылы мердігерлік ұйым жобаны аяқтау бойынша жұмысты бастамады, мердігердің шарттық міндеттемелерді орындамауына байланысты «МОНОЛИТ» ЖШС-мен шарт бұзылды. 2023 жылға көзделген қаржы қаражаты секвестрленді.

Бүгінгі күні жобалау-сметалық құжаттамаға түзету жүргізілді (26.03.2024 жылғы № KazEE-0018/24 сараптама қорытындысы). Құрылыс-монтаждау жұмыстарының жалпы құны 335 млн. теңгені құрайды. Осы жоба бойынша қаражат бөлуге бюджеттік өтінім 2024 жылғы облыстық бюджет нақтыланған кезде берілетін болады.

| Басқарма басшысының м.а | К. Арынова |
| --- | --- |

Маратов Ф.

654504